**Underlag till anbud 2022 Åbyälvens nedre FVOF**

# Arbetsbeskrivning

## Maj Timmar

Slipa knivar eller byta i gräsklipparen montera batteri 1

Klippning Åbyn en gång 2

Håvar sätts ut, ved och sopor kollas. 2

Ved till vindskydd, en del ställen med fyrhjuling,

glöm ej Åbyträsket o Båtfors. 6

## Juni

Klippning i Åbyn **tre** gånger vid behov, inför **midsommar** viktigt. 2 h/gång max 6h

Sopor o kolla ved **varje** vecka. 2 h/gång max 8h

Slutet på juni- vid behov klippa runt vindskydd. 4

## Juli

Sopor o kolla ved varje vecka. 2 h/gång max 8h

Klippning Åbyn tre gånger vid behov. 2 h/gång max 6h

## Augusti

Sopor o kolla ved varje vecka. 2 h/gång max 8h

Klippning Åbyn tre gånger vid behov. 2 h/ gång max 6h

## September/oktober

Rengöra gräsklipparen o batteriet tas in. 3

Sopor o håvar tas in. 1

Klippning Åbyn en gång vid behov. 1

# Övrigt

Tillgång till fyrhjuling är nödvändigt för vissa av dessa jobb.

Ange ditt anbud som en **totalsumma inkl. moms**

F-skattsedel är ett krav

Specificera därutöver

-Anbud på ved per m3 inkl. moms. Ved som ska fördela under säsongen är 4,5m3

-Timkostnad för fyrhjuling

-Timkostnad arbetstid

FOVF förbehåller sig fri prövningsrätt på anbuden.

Skicka in anbudet till: [ordforande@abyalven.se](mailto:ordforande@abyalven.se) senast 10 april

Vid frågor kontakta ordförande Magnus Larsson på: [ordforande@abyalven.se](mailto:ordforande@abyalven.se)